## Slide 1
CFMWS Nine Levers of Scope - Implementation Timeline (Gantt)
Baseline Jul 2025 | DEV=Development TEST=SIT UAT=UAT PROD=Production CNV=Conversion Go-Live
Lever / Workstream | Jul 25 | Aug 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 | Nov 26 | Dec 26 | Jan 27 | Feb 27 | Mar 27 | Apr 27 | May 27 | Jun 27 | Jul 27 | Aug 27 | Sep 27 | Oct 27 | Nov 27 | 
Lever 1 - Software | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lever 2 - Process | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lever 3 - Organization | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | 
Lever 4 - Enhancements | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lever 5 - Infrastructure |  |  |  | DEV | █ | █ | █ | █ | █ | TEST/UAT | PROD | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lever 6 - Interfaces | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lever 7 - Data Conversion |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNV1 | CNV2 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | CNV3 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | CNV4 | 
Lever 9 - Phase 1 | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | Go-Live P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Lever 9 - Phase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | █ | Go-Live P2 |